ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращением правоохранительных органов и п. 2.2.2.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.

2. Объект контрольного мероприятия: муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 сентября 2023 г. по 17 ноября 2023 г.

4. Проверяемый период**:** период капитального ремонта.

5. Объем проверенного финансирования составил 167,05млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 347,6 тыс. руб. при приемке и оплате по контракту невыполненных ремонтно-строительных работ (в том числе с использованием не применявшихся материалов и механизмов);

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 68,7 тыс. руб., в том числе:

- в связи с использованием при определении стоимости выполненных работ индекса-дефлятора, не соответствующего опубликованному в установленном порядке Прогнозу индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности;

- в связи с использованием при определении стоимости выполненных работ рассчитанного с нарушением пунктов 8, 22 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, индекса инфляции.

5.3. Выявлено завышение начальной максимальной цены контракта в связи с применением при расчете не подлежавших использованию норм, стоимости строительных работ, не проходившей проверку ее определения, и индексов инфляции, рассчитанных не в установленном порядке, в нарушение требований Закона №44-ФЗ.

5.4. Установлено, что при определении в локальной смете на устройство спортивной зоны стоимости гранитного щебня не по наиболее экономичному варианту, предложенному поставщиком, нарушены часть 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 12 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия директору муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы» и заместителю главы муниципального образования по социальным вопросам, начальнику управления социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» вынесено представление.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Архангельскому областному Собранию депутатов и прокуратуре Архангельской области направлены информационные письма о результатах контрольного мероприятия.