ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Совместная с правоохранительными органами проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГКУ АО «Главное управление капитального строительства»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращение правоохранительных органов и п. 3.3, 2.2.5.1, 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год.

2. Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 февраля по 21 июня 2024.

4. Проверяемый период: 2023 год, истекший период 2024 года.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

В рамках контрольного мероприятия выполнена оценка соблюдения бюджетного и иного законодательства по вопросам обоснования, выделения и использования бюджетных средств, выделенных ГКУ АО «ГУКС» в 2023 году на обеспечение деятельности учреждения, на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт, демонтаж) объектов капитального строительства, а также на содержание объектов капитального строительства (в т.ч. не завершенных строительством), на реализацию мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок работ (товаров, услуг) по строительству объекта.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено:

- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 3,88 млн. руб. при приемке и оплате невыполненных строительно-монтажных работ;

- нерезультативное использование бюджетных средств на сумму 4,18 млн. руб.;

- излишнее расходование бюджетных средств на сумму 6,44 млн. руб.

5.2. Установлены нарушения бухгалтерского учета в части отсутствия отражения начисления неустойки (пени) по контрактам, учета банковских гарантий, предоставленных подрядчиками в обеспечение исполнения обязательств контрактам.

5.3. За период с 2016 года учреждением не проводится инвентаризационная работа по объектам незавершенного строительств.

5.4. Выявлено искажение учета основных средств по объектам, переданным в эксплуатацию.

5.5. Установлено нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в части представления подрядчиками обеспечения исполнения контракта.

5.6. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении обязанностей ГКУ АО «ГУКС» по осуществлению строительного контроля.

5.7. Выявлены нарушения требований гарантийного срока поставляемого оборудования.

5.8. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в ЕИС не отражена информация о начислении неустоек.

5.9. Установлено неисполнение учреждением обязанности по предъявлению штрафных санкций к подрядчикам.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

В целях реализации результатов контрольного мероприятия руководителю государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» вынесено представление, в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов направлены информационные письма.