ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункт 2.2.8.1 плана работы контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2025 год.

2. Объекты контрольного мероприятия:

- ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» (далее – Общество);

- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

3. Срок проведения контрольного мероприятия с 10 февраля 2025 года по 03 июня 2025 года.

4. Проверяемый период: 2023 - 2024 годы, при необходимости - более ранние периоды, истекший период 2025 года.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

5.1. По вопросу «Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению»: нарушение порядка и (или) условий предоставления субсидий в части не подтверждения объема отпущенной тепловой энергии данными бухгалтерского учета и первичными документами Общества, что повлекло завышение потребности в субсидии в сумме 0,4 млн руб., принятие экономически неэффективных решений привело к неэффективным расходам областного бюджета на сумму 2,6 млн руб.

5.2. По вопросу «Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения» установлены нарушения условий концессионного соглашения в процессе исполнения обязательств, а именно: земельные участки, используемым для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения в рамках концессии, предоставлены в аренду не по всем котельным; банковские гарантии предоставлены концессионером с нарушением требования о предоставлении банковской гарантии; концессионер не обеспечил осуществление независимого строительного контроля в процессе строительства объекта; неисполнение обязательств по достижению плановых значений показателей деятельности концессионера: администрацией муниципального образования не осуществлялся контроль за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения актом о результатах контроля не оформлялись и, соответственно, на официальном сайте концедента не размещались.

5.3. По вопросу «Исполнение отдельных мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения»: проектные и изыскательские работы выполнены с нарушением установленных сроков исполнения обязательств; в единой информационной системе не размещен проект договора подряда, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки; информация о заключенных договорах в реестре договоров отсутствует; Концессионер не обеспечил осуществление независимого строительного контроля в процессе строительства объекта; в актах о приемке выполненных работ превышен процент резерва, установленный в локальных сметных расчетах Общества на 2023 и 2024 годы; акты сдачи-приемки выполненных работ по объекту концессионного соглашения содержат недостоверные сведения о стоимости созданного объекта Соглашения на сумму 15,4 млн руб.; сметная стоимость создания объекта Соглашения и фактическая сумма инвестиций Общества не отражены на забалансовых счетах 38, 39 бюджетного учета Концедента; государственная регистрация прав на тепловые сети не осуществлена; суммы финансирования за счет заемных средств (кредитов) не подтверждены; этапы мероприятий инвестиционной программы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных инвестиционной программой; Концессионером в 2021–2022 годах не достигнуты плановые значения показателей деятельности в части показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области, директора ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» направлены представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

Отчет по контрольному мероприятию направлен в Архангельское областное Собрание депутатов.

Материалы проверки направлены в адрес прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Правительства Архангельской области, главы Мезенского муниципального округа Архангельской области.