ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения отдельными муниципальными образованиями, городскими округами Архангельской области бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и отдельных мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

2. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Вельского муниципального района Архангельской области[[1]](#footnote-1);

- администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области»[[2]](#footnote-2);

- Администрация городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области[[3]](#footnote-3).

3. Срок проведения контрольного мероприятия на объектах контроля: с 28.04.2025 по 03.09.2025.

4. Проверяемый период**:** 2020-2024 годы (при необходимости - более ранние периоды и текущий период 2025 года).

5. Некоторые нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

5.1. Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

5.1.1. В нарушение пункта 2.4.16.2 договора 12.04.2021 № 10/2021, пункта 4.3.5 соглашения от 22.04.2021 № 02/2021 ГП «Вельское» отчеты о расходах, в целях которых предоставлена субсидия, за весь период действия соглашения от 22.04.2021 оформлены только 15 мая 2025 года, ежемесячные отчеты отсутствуют.

5.1.2. В нарушение п. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2, п. 3, п. 301 Инструкции по его применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 2, п. 77, п. 78 Инструкции по его применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, ГП «Вельское» расчеты по соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с гражданином отражаются в доходах только по мере поступления, расчеты на сумму 0,5 млн руб. не отражены в бухгалтерском учете администрации.

5.1.3. В нарушение пункта 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», раздела VI адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп[[4]](#footnote-4), пункта 2.4.2, 2.4.14 договора от 12.04.2021 № 10/2021 Администрацией Вельского МР двум гражданам предоставлены жилые помещения меньшей площади на 11,5 м², чем ранее занимаемые аварийные жилые помещения.

5.1.4. В нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», разд. II Адресной программы АО по распоряжениям Правительства Архангельской области от 20.09.2024 № 481-рп и от 02.11.2024 № 569-рп в собственность Вельского муниципального района переданы жилые помещения, построенные по государственному контракту от 27.06.2022 № № 0124200000622002748, как для адресной программы (275,4 м²), так и одно жилое помещение для иных мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам) общей площадью 26,1 м² стоимостью строительства 1,9 млн руб. с оплатой строительства данного помещения за счет средств области для переселения граждан из аварийного жилого фонда, т.е. с нарушением целевого направления расходования средств, что может повлечь возврат средств Фонда в размере 1,8 млн руб.

* + 1. В нарушение ст. 38 БК РФ, п. 6 ст. 16 Закона № 185-ФЗ, разд. II Адресной программы АО по распоряжениям Правительства Архангельской области от 04.07.2024 № 352-рп и № 353-рп, от 16.08.2024 № 423-рп в собственность Вельского муниципального района переданы жилые помещения, построенные по государственному контракту от 18.02.2022 № № 0124200000621009618, как для Адресной программы АО, так и для иных мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (строительство жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилья для работников учреждений образования) общей площадью 1 072,9 м² с оплатой строительства данных помещений за счет средств для переселения граждан из аварийного жилого фонда на сумму 20,9 млн руб., т.е. с нарушением целевого направления расходования средств, что может повлечь возврат средств Фонда в размере 20,5 млн руб.
    2. Затраты на строительство жилых помещений по государственным контрактам от 18.02.2022 № № 0124200000621009618 в размере 22,5 млн руб. и от 27.06.2022 № 0124200000622002748 в размере 0,2 млн руб. не включены в стоимость имущества, переданного распоряжением Правительства Архангельской области муниципальным образованиям и числятся на балансе ГКУ АО «ГУКС», что является нарушением раздела VI Механизм реализации Адресной программы АО, пункта 2.4.2 договора от 12.04.2021 № 10/2021.
    3. Средства субсидии перечислены сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение в общей сумме 11,3 млн руб., что противоречит принципу эффективности расходования бюджетных средств и не соответствует статье 34 БК РФ.
    4. Общая площадь, предоставленных квартир, превышающих площадь соответствующих расселяемых жилых помещений и одновременно превышающих норму площади жилого помещения в общем размере на 2183,75 м² на общую сумму 176,5 млн руб., что нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ.

5.2. Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области».

5.2.1. В нарушение ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», пункта 1, 5 Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп[[5]](#footnote-5)), пункта 3.2, 4.3.2, 4.3.9 соглашения от 30.05.2022 №Т053-18 ГП «Вельское» в муниципальном контракте от 27.06.2022 № 53/22 протяженность маршрута № 3 установлена на 1,6 км больше, чем в реестре муниципальных маршрутов, утвержденном постановлением администрации от 21.12.2021 № 412.

5.2.2. В нарушение п. 12 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[[6]](#footnote-6), п. 1.3 Типового контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденного приказом Минтранса России от 29.12.2018 № 482, п. 5 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. приказом Минтранса России от 20.10.2021 № 351), ГП «Вельское» в извещении и контракте от 27.06.2022 № 53/22 объем указан «6 условных единиц» вместо пробега в «км» или «часов» работы, расчет НМЦК выполнен из заниженного пробега, не соответствующего описанию объекта закупки.

5.2.3. В нарушение ст. 139, п. 3 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 94 Закона № 44-ФЗ, пп. 6 п. 7 и п. 21 Положения №463-пп, п. 4.3.2, 4.3.9 соглашения от 30.05.2022 № Т053-18, п.в 3.3, 4.3.2, 4.3.9 соглашения от 10.04.2023 № Т053-18 ГП «Вельское» осуществлена приемка и оплата работ, не подтвержденных путевыми листами перевозчика в объеме 14 014,9 км, т.е. фактически невыполненных, что является нецелевым использованием средств бюджета на сумму 0,8 млн руб., из них средства областного бюджета 0,7 млн руб.

5.2.4. В нарушение условий п. 23 Положения, п. 4.3.4 соглашения от 30.05.2022 № Т053-18 ГП «Вельское» показатель по количеству выполненных рейсов не достигнут.

5.2.5. В нарушение условий п. 23 Положения, п. 4.3.4 соглашения от 10.04.2023 № Т053-18 ГП «Вельское» при плановом значении 15 405 рейсов по контракту от 24.04.2023 № 31/23 учет выполненных рейсов при исполнении контракта не осуществлялся.

5.2.6. В нарушение ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 1.2, Приложения № 1 к муниципальному контракту по обеспечению перевозок пассажиров и провоза багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам к оказанию услуг Администрацией Вельского МР допущены транспортные средства, не соответствующие условиям контракта: у двух транспортных средств год выпуска 2008 и 2012 вместо «не ранее 2015 года»; у четырех транспортных средств года выпуска 2008, 2011, 2012, 2012 вместо «не ранее 2018 года».

5.2.7. В нарушение ст. 139, п. 3 ст. 162 БК РФ, п. 1 и 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, пп. 6 п. 7 и 21 Положения № 463-пп, п. 4.3.2, 4.3.9 соглашения от 14.06.2024 № Т053-11 по данным путевых листов перевозчика по муниципальным контрактам Администрацией Вельского МР осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ, что является нецелевым использованием бюджетных средств на сумму 0,04 млн руб., из них средства областного бюджета 0,03 млн руб.

5.2.8. В нарушение п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ по муниципальному контракту от 07.06.2024 № 13/442/24 Администрацией Вельского МР произведена оплата работ по перевозкам на муниципальных маршрутах на 0,04 млн руб. больше, чем стоимость этих работ по данным актов оказанных услуг, что повлекло ущерб для бюджета области в размере 0,03 млн руб.

5.2.9. В нарушение п. 21 Положения № 463-пп, п. 3.3, 4.3.4 соглашения от 14.06.2024 № Т053-11 Администрацией Вельского МР с учетом фактически невыполненных работ по перевозкам на муниципальных маршрутах по данным путевых листов перевозчика по контрактам от 27.04.2024 № 10/439/24 и от 07.06.2024 № 13/442/24 отчет по исполнению соглашения за 2024 год не достоверен.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

В целях устранения выявленных нарушений направлены представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений в адрес министра строительства и архитектуры Архангельской области, главы муниципального образования «Вельский муниципальный район», главы городского поселения «Вельское».

В министерство финансов Архангельской области направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения к Администрации Вельского муниципального района Архангельской области, Администрации МО «Вельское».

Для принятия возможных мер реагирования направлено обращение в адрес прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Архангельского областного Собрания депутатов, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерства транспорта Архангельской области.

1. Далее – Администрация Вельского МР [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее – ГП «Вельское» [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее- ГП «Кулойское» [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее- Адресная программа АО [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее – Положение № 463-пп [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее – Закон № 44-ФЗ [↑](#footnote-ref-6)