ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта здания МБОУ «Эколого-биологический лицей имени

Н.П. Лаверова» г. Архангельска»

# 1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 3.4 плана работы контрольно-счетной палаты на 2026 год.

2. Объект контрольного мероприятия: департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 декабря 2025 г. по 31 марта 2026 г.

4. Проверяемый период: период капитального ремонта.

5. Объем проверенного финансирования составил 140,2 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 149,7 тыс. руб., в том числе 134,1 тыс. руб.  при приемке и оплате по контракту невыполненных ремонтно-строительных работ и 15,6 тыс. руб. при приемке и оплате не оказанных услуг по авторскому надзору;

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 664,8 тыс. руб., в том числе:

-  в связи с приемкой и оплатой услуг по утилизации мусора, стоимость которых определена в отсутствие мониторинга цен и не отражает их фактическую стоимость, завышена по сравнению с рыночной ценой.

5.3. Выявлены нарушения требований Закона №44-ФЗ:

-  контракт на разработку проектно-сметной документации не содержит условие об оплате работ по разработке сметной документации при обязательном наличии полученного положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, подтверждающего качество выполненных работ;

- срок действия независимой банковская гарантия, предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, менее чем на один месяц превышает срок исполнения обязательств, которые обеспечены такой независимой гарантией.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия директору департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» внесено представление с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Информационное письмо направлено в адрес министерства образования Архангельской области.

Архангельскому областному Собранию депутатов направлена информация о результатах контрольного мероприятия.