ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка соблюдения отдельными муниципальными образованиями, городскими округами Архангельской области бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»[footnoteRef:1]. [1:  Далее - адресная программа, программа, АП № 153-пп] 

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.5.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2026 год, распоряжение № 4-р от 24.02.2026.
2. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация муниципального образования «Город Северодвинск»
3. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте контроля: с 10 марта по 19 марта 2026 года.
4. Проверяемый период: 2019-2025 годы (при необходимости истекший период 2026 года).
5. Некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:
5.1. В нарушение части 3.1. ст. 19 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"[footnoteRef:2] в дополнительных соглашениях к Договору, заключенному между субъектом и ППК "Фонд развития территорий", не отражена информация о сумме средств финансовой поддержки и о площади аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению в рамках соответствующих этапов программы; финансовые соглашения и дополнительные соглашения к ним не содержат сведений об объемах финансового обеспечения и значениях показателей в разрезе этапов адресной программы; общее значение показателя аварийной площади, установленное соглашением, ниже значения программы на 3 574,84 м², значение показателя в части способа реализации программы «Строительство домов» на 2023 год соглашением не установлено. [2:  Далее- Закон № 185-ФЗ] 

5.2. В нарушение абзаца 26 раздела VI «Механизм реализации Программы» (ред. 22.12.2020), п. 3 ст. 139 БК РФ возмещение собственникам жилых помещений рассчитанное исходя из превышенной предельной расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, оплачены за счет средств субсидии:
в рамках этапа 2019 года на сумму 1 543 528,50 руб.,
в рамках этапа 2020 года на сумму 2 439 406,12 руб., 
в рамках этапа 2021 года на сумму 5 508 964,16 руб., 
в рамках этапа 2023 года на сумму 10 108 506,60 руб.
5.3. В целях реализации этапа 2019 года приложением № 3 программы предусмотрено завышенное финансирование на сумму 8 564 105,00 руб. в нарушение раздела V «Обоснование объема средств на реализацию Программы».
5.4. В нарушение раздела V программы, ст. 16 Закона № 185-ФЗ, ст. 139 БК РФ муниципальное образование допустило превышение расходов за счет средств субсидии над максимально допустимым объемом финансирования по расселенным жилым помещениям: 
в МКД (этап 2019 года) за счет средств субсидии в размере 12 048 954,97 руб., 
в МКД (этап 2023 года) за счет средств субсидии в размере 1 246 363,17 руб. Устранено в ходе контрольного мероприятия.
5.5. Не соблюдены сроки реализации этапов 2019, 2021 годов в нарушение раздела VI «Механизм реализации Программы», части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ.
5.6. В рамках этапов 2021, 2023 годов средства субсидии перечислены сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями в общей сумме 56 508 459,40 руб., что противоречит принципу эффективности расходования бюджетных средств и не соответствует статье 34 БК РФ.
5.7. В нарушение п. 27.1 Порядка 372-пп, абзаца 20 раздела VI «Механизм реализации Программы» в рамках этапов 2021, 2023 годов средства субсидии перечислены собственникам аварийных жилых помещений в нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, предусмотренного статьей 37 БК РФ в результате муниципальным образованием допущено неправомерное пользование бюджетными средствами в размере 13 333 146,80 руб.
5.8. В нарушение положений п. 3 ч. 6 ст. 16 Закона № 185-ФЗ и/или положений п. 8.1 и 8.2 ст. 32 ЖК РФ предоставлены субсидии гражданам в качестве дополнительных мер поддержки на общую сумму 42 971 733,69 руб.
5.9. В нарушение раздела VI «Механизм реализации Программы» осуществлено заселение построенных МКД, в которых площадь предоставленных квартир, превышает общую площадь соответствующих расселяемых жилых помещений и одновременно превышает норму предоставляемой площади жилого помещения:
этап 2019 года – в 3 МКД по 116 квартирам завышение на 497,1 м²,
этап 2020 года – в 2 МКД по 69 квартирам завышение на 330,3 м²,
этап 2021 года - в 2 МКД по 43 квартирам завышение на 122,1 м²,
этап 2023 года - в 2 МКД по 12 квартирам завышение на 51,6 м².
5.10. В нарушение условий программы муниципальное образование не выполнило своих обязательств по сносу или реконструкции 13 МКД.
5.11. В нарушение условий программы и положений Закона № 185-ФЗ в региональную программу включены 5 МКД, которые не подлежат сносу или реконструкции, так как такие дома уже снесены до утверждения адресной программы. Средства субсидии в размере 9 528 409,27 руб. израсходованы в нарушение условий адресной программы, п. 2, 3 ст. 2, ч. 1, 2, 6 статьи 16, ч. 13 ст. 20 Закона № 185-ФЗ. 
6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
В целях устранения выявленных нарушений направлены:
- представления в адрес Администрации муниципального образования «Город Северодвинск», министра строительства и архитектуры Архангельской области, министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; 
[bookmark: _GoBack]- отчет по контрольному мероприятию в адрес Архангельского областного Собрания депутатов;
- обращение в адрес прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа;
- материалы в Следственный комитет Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа, УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области;
- информация о результатах контрольного мероприятия в адрес Правительства Архангельской области, главного федерального инспектора по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
